Video Juegos: Historia y Diseño
Universidad de los Andes

Descripcción del proyecto
Para el curso Video Juegos: Historia y Diseño se desea crear un videojuego uniendo principalmente 4 elementos.
- Escoger un juego retro/clásico de 2D y portarlo a la plataforma móvil Android
- Utilizar técnicas de narración para añadirle una dimensión interesante al juego
- Ponerle un componente de multiplayer al juego de tal forma que varios usuarios con varios dispositivos puedan jugar y competir simultaneamente.
- Utilizar sensores modernos (accelerómetro, giroscópio, brújula) para crear una experiencia diferente

Objetivo:
Al final del proyecto se debe tener un juego en Google Play con los elementos mencionados anteriormente.

Cronograma:
Si bien es posible que las siguientes fechas cambien, a continuación se muestra un calendario con unos posibles milestones. Se asume que la semana 1 es la semana del viernes 15:
- Semana 2:
  - Tener un primer prototipo donde podamos tener una idea del game play
- Semana 4:
  - Mejorar el gameplay del prototipo
- Semana 6:
  - Incluir multiplayer: prueba del prototipo con más de 1 jugador
- Semana 8:
  - Incorporar el diseño en el juego y empezar a diseñar las distintas escenas (menu, highscores, opciones, etc)
- Semana 10:
  - Lanzar BETA del juego y hacer pruebas con usuarios